威海市政务服务中心智慧大厅运行管理系统

建设项目

验收会议方案

一、项目概述

1、参建单位

使用单位：威海市行政审批服务局

建设单位：威海市城市投资集团有限公司

承建单位：浪潮软件股份有限公司

监理单位：山东安可质量检测有限公司

2、验收内容

威海市政务服务中心智慧大厅运行管理系统建设项目内容。

二、审查原则

根据项目建设情况，组织本次验收会，邀请相关专家组成验收小组，对项目进行全面审查核对，验收小组对项目各方面进行评审。

本次验收做出“通过”、“不通过”的结论。

本次验收会，形成验收意见，以指导后续工作。

三、审查依据

招投标文件

委托合同

项目需求和设计文件

四、时间、地点：

时间：2025年7月15日 14:00

地点：威海市行政审批服务局919会议室

五、议程表

| 序号 | 日期 | 时间 | 议程 | 主持 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15日 | 13:50 | 与会人员签到 | 监理单位 |
| 2 | 15日 | 14:00 | 宣布会议开始，并介绍与会单位 | 使用单位代表 |
| 3 | 15日 | 14:05 | 专家组推选组长并由组长主持后续工作 | 使用单位代表 |
| 4 | 15日 | 14:10 | 监理单位工作汇报 | 专家组长 |
| 5 | 15日 | 14:25 | 承建单位进行工作汇报（硬件建设） | 专家组长 |
| 6 | 15日 | 14:35 | 大厅现场硬件设备演示（详细流程见附录一） | 专家组长 |
| 7 | 15日 | 16:30 | 硬件方面质询、答疑 | 专家组长 |
| 8 | 16日 | 9:25 | 与会人员签到 | 监理单位 |
| 9 | 16日 | 9:30 | 承建单位进行软件建设汇报及系统演示（详细流程见附录二） | 专家组长 |
| 10 | 16日 | 11:30 | 午间休息 |  |
| 11 | 16日 | 14:00 | 承建单位进行工作汇报及系统演示（详细流程见附录二） | 专家组长 |
| 12 | 16日 | 16:30 | 专家组审阅项目文档 | 专家组长 |
| 13 | 16日 | 16:50 | 质询、答疑 | 专家组长 |
| 14 | 16日 | 17:10 | 专家组发表验收意见 | 专家组长 |
| 15 | 16日 | 17:30 | 宣布会议结束 | 建设单位代表 |

六、各单位与会人员

使用单位：行政审批服务局业务协调科、市场准入科、投资建设科、政务服务中心代表

建设单位：城投代表

承建单位：浪潮软件股份有限公司项目组成员

监理单位：刘欢

七、专家组名单

山东大学：

XXXX

八、审查内容

软件功能与招投标文件、合同清单一致性；

系统平台运行稳定性；

接口畅通性；

数据及时性、完整性；

项目文档资料完整性、规范性。

九、附录

附录一：硬件建设工作汇报流程

1、五楼投资建设厅介绍超级柜台；

2、从五楼到三楼不动产大厅的路上介绍统一信息发布、触摸查询机；

3、三楼不动产大厅，介绍桌面一体机和窗口LED显示，简单介绍排队取号；

4、从不动产到公安观光电梯的路上，介绍大厅采购的信息化硬件设备数量（桌面一体机、取号机、查询机等）。

5、从公安坐观光电梯下二楼市场准入大厅，首先介绍政务服务中心小程序、预约、引导pad等功能，然后演示政务服务自助工作台及智慧自助功能，其次介绍统一制证中心，最后介绍等待区北墙的大屏统计分析；

6、在市场准入厅简单介绍视频监控、门禁、扩声、信息发布机等设备；

附录二、软件建设汇报及系统演示流程

16日上午：

1、智慧服务、管理的后台配置功能（预计30分钟）；

2、智慧自助的后台配置功能介绍（预计30分钟）；

3、多图联审功能介绍（预计50分钟）；

4、市场主体住所标准化功能介绍（预计10分钟）；

总用时约2小时。

16日下午：

1、智慧审批后台功能介绍（预计40分钟）；

2、智慧审批前台功能介绍（预计50分钟）；

3、工改升级功能介绍（预计30分钟）；

4、市场准入功能介绍（预计30分钟）。

总用时约2小时30分钟。